| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 27.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Completado el diseño del sistema y la base de datos** | **En este hito, el equipo de desarrollo ha finalizado la fase de diseño del sistema, incluyendo la arquitectura y la estructura de la base de datos. Esto sienta las bases para la implementación y desarrollo subsiguientes del proyecto.** | **14.11.2023** |
| **02** | **Completado el diseño de la clase de usuario y sus atributos** | **En este hito, se ha finalizado el diseño de la clase de usuario, incluyendo la definición de todos sus atributos y propiedades. Esto sienta las bases para la implementación y desarrollo subsiguientes del sistema, permitiendo una gestión detallada de los usuarios en la aplicación.** | **14.11.2023** |
| **03** | **Completado la implementación de la lógica de usuario funcional, incluida la creación, el almacenamiento y la gestión de usuarios en el sistema.** | **Este hito marca la finalización de la implementación de la lógica del usuario en el sistema, lo que incluye la capacidad de crear, almacenar y gestionar usuarios de manera funcional.** | **14.11.2023** |
| **04** | **Completado el diseño del sistema de las clases y las reservas** | **Este hito representa la finalización del diseño del sistema que involucra las clases y las reservas. El sistema está ahora completamente diseñado y listo para ser implementado en estas áreas específicas.** | **16.11.2023** |
| **05** | **Completado la implementación de la lógica de reserva de clases incluida la creación, el almacenamiento y la gestión de clases y la reservación de clases de usuarios.** | **Este hito marca la culminación de la implementación de la lógica de reserva de clases en el sistema, lo que incluye la capacidad de crear, almacenar y gestionar clases, así como permitir que los usuarios reserven estas clases.** | **20.11.2023** |
| **06** | **Completado la elección de los colores y del diseño del front-end en general** | **Este hito representa la finalización de la elección de colores y el diseño del front-end del sistema, lo que proporciona una apariencia visual coherente y atractiva para los usuarios.** | **23.11.2023** |
| **07** | **Completado el diseño de las páginas de gestión de usuarios** | **Este hito indica que se ha concluido el diseño de las páginas que permitirán a los usuarios gestionar su información y preferencias de pago en el sistema.** | **25.11.2023** |
| **08** | **Completado la implementación de estas páginas, proporcionando a los usuarios la posibilidad de hacer uso de la lógica del back-end del sistema previamente implementada.** | **Este hito señala que se ha finalizado la implementación de las páginas de gestión de usuarios, permitiendo a los usuarios interactuar con la funcionalidad del sistema desarrollado en el back-end.** | **27.11.2023** |
| **09** | **Completado el diseño de las páginas del catálogo de clases y de información detallada sobre una clase.** | **Este hito indica que el diseño de las páginas del catálogo de clases y de información detallada sobre una clase ha sido terminado.** | **29.11.2023** |
| **10** | **Completado el diseño de la página del carrito.** | **Este hito significa que el diseño de la página del carrito, que permite a los usuarios revisar y gestionar las clases seleccionadas antes de proceder al pago final, ha sido finalizado.** | **30.11.2023** |
| **11** | **Completado la implementación de estas páginas, proporcionando a los usuarios la posibilidad de hacer uso de la lógica del back-end del sistema previamente implementada para buscar y seleccionar clases.** | **Este hito indica que la implementación de las páginas de catálogo de clases, la página de información detallada sobre una clase y el carrito ha sido completada. Los usuarios ahora pueden utilizar la lógica del sistema para buscar y seleccionar clases de manera efectiva.** | **02.12.2023** |
| **12** | **Completado el diseño de las páginas de pedidas y el procedimiento de pago.** | **Este hito indica que se ha finalizado el diseño de las páginas de pedidos y el procedimiento de pago en el sistema. Los usuarios podrán utilizar estas páginas para realizar pedidos y llevar a cabo pagos de forma eficiente.** | **04.12.2023** |
| **13** | **Completado la implementación de las pasarelas de pago.** | **Este hito señala que se ha concluido la implementación de las pasarelas de pago en el sistema. Los usuarios ahora pueden realizar pagos de forma segura y eficaz a través de estas pasarelas.** | **06.12.2023** |
| **14** | **Completado la implementación de estas páginas, proporcionando a los usuarios la posibilidad de hacer uso de la lógica del back-end del sistema previamente implementada para reservar y pagar por las clases** | **Este hito implica que se ha finalizado la implementación de las páginas relacionadas con la reserva de clases y el proceso de pago. Los usuarios ahora pueden utilizar estas páginas para reservar y pagar por las clases que deseen, aprovechando la lógica del sistema en segundo plano que se ha desarrollado previamente.** | **08.12.2023** |
| **15** | **El sistema ha sido probado y declarado plenamente operativo** | **Este hito indica que el sistema ha pasado por pruebas exhaustivas y se ha declarado completamente operativo. Está listo para su implementación y uso en un entorno en producción.** | **12.12.2023** |
|  |  |  |  |