| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | SkillSetGo |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G1.06 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Alumnos del G1.06 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 29/10/2023 |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 29/10/2023 | 1 | Primera versión | Joaquín Restoy Barrero |

**PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE**

| ¿Cuál es el objetivo de este documento?  Establecer un marco sólido para definir, controlar y comunicar de manera efectiva el alcance del proyecto. Este propósito se logra a través de los siguientes objetivos:   * Definición precisa del alcance: Garantizar que se haya definido de manera clara y detallada qué elementos están incluidos en el proyecto. * Gestión eficiente de los requisitos: Se busca capturar y documentar minuciosamente los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, asegurando que estén alineados con las necesidades de las partes interesadas y que se mantengan actualizados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. * Control de cambios: El objetivo es establecer un proceso estructurado y disciplinado para evaluar y gestionar cualquier cambio propuesto en el alcance del proyecto. Esto asegura que cualquier modificación sea sometida a una evaluación basada en su impacto en el proyecto y que solo se aprueben cambios de acuerdo con criterios previamente definidos. * Control y seguimiento: Nuestro propósito es implementar procesos de supervisión y control que permitan identificar desviaciones tempranas del alcance, garantizando que el proyecto mantenga su enfoque y cumpla con los objetivos previamente establecidos. * Facilitar la comunicación: Se busca proporcionar un marco sólido para la comunicación efectiva entre todas las partes interesadas del proyecto en lo que respecta al alcance, permitiendo una colaboración adecuada y la resolución oportuna de posibles conflictos. |
| --- |

**DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE**

| El proyecto de Reserva de Clases tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia en la gestión de clases y facilitar la elección de cursos y profesores para los estudiantes. A continuación, se detallan los elementos incluidos en el alcance del proyecto:   1. Sistema de Reserva de Clases:   - Desarrollo de un sistema en línea que permitirá a los estudiantes reservar clases de acuerdo con su horario y preferencias.  - Funcionalidades incluyen la visualización de horarios disponibles, selección de clases, confirmación de reservas.   1. Requisitos Funcionales y no funcionales: Descritos en el documento de registro de requisitos. |
| --- |

**ESTRUCTURA DE LA EDT**

| La estructura de la EDT de este proyecto es una estructura orientada a fases, donde en el nivel 2 se indican las fases del ciclo de vida del proyecto. En el nivel 3 se indican los distintos entregables de cada fase y en el nivel 4 se indican los distintos paquetes de trabajo a realizar para obtener los entregables que los necesiten. A continuación se muestra la forma esquemática de la EDT:  1.Planificación  1.1.Documentación revisable 19/10/2023  1.2.Documentación revisable 26/10/2023  1.3.Documentación revisable 02/11/2023  1.4.Documentación revisable 09/11/2023  2.Desarrollo  2.1.Back-end  2.1.1.Gestión de usuarios, seguridad y permisos  2.1.2.Gestión de reserva de clases, pedidos y stock  2.2.Front-end  2.2.1.Página de gestión  2.2.2.Páginas de catálogo y carrito  2.2.3.Páginas de pedido y pasarela de pago  2.3.Pruebas |
| --- |

**DICCIONARIO DE LA EDT**

| En el diccionario de la EDT se dará una definición y se indicará el alcance de los diferentes elemento de la EDT que se podrá ver más a detalle en el documento “diccionario de la EDT” y estará estructurada de la siguiente manera:   * Nombre del paquete de trabajo * Fecha de actualización * Descripción del entregable * Supuestos * Restricciones * Hitos * Fecha de vencimiento * Recursos y costos * Criterios de aceptación * Riesgos |
| --- |

**MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE**

| Debido a que la línea base del alcance puede cambiar debido a nuevas solicitudes del cliente u otros agentes, se puede ver afectada la integridad de la documentación y el desarrollo del Proyecto.  Estos cambios se clasificaron dependiendo del impacto que tengan siendo clasificados en 3 tipos:   * Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en más del 30% el objetivo del proyecto. * Medio: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia entre un 10% y un 30% el objetivo del proyecto. * Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en menos del 10% el objetivo del proyecto. |
| --- |

**CAMBIOS AL ALCANCE**

| Una vez establecida la línea base del alcance del proyecto no se podrá modificar salvo por los procedimientos formales de control de cambios, indicados en el documento de “Plan de gestión de cambios”. |
| --- |

**ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES**

| Los entregables solo se aceptarán una vez que cumplan su criterio de aceptación y las indicaciones pertinentes. Dichos criterios e indicaciones se encuentran en el documento de “Plan de gestión de la calidad”. |
| --- |

**INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE**

| Los cambios de los requisitos y el alcance se llevarán a cabo de la siguiente manera:  - Evaluación y aprobación de las implementaciones en el cambio del proyecto.  - Evaluación y aprobación de las peticiones de modificación del proyecto realizadas con la plantilla “Solicitud de cambio”.  - Verificación de los cambios.  - Se procurará preservar la línea base del alcance tanto como sea posible.  - Se registran todos los cambios en el documento “Registros de cambios”. |
| --- |

**CONTROL DEL ALCANCE**

| Se realizará un control del alcance para asegurarse de que los cambios solicitados sigan la integración de los requisitos y el alcance. |
| --- |

**APROBACIÓN**

| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patrocinador |  |  |
| Alumnos del G1.06 | Director del Proyecto |  |  |