| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 2/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** | María Márquez Sierra, Juan Antonio Jiménez Del Villar | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Páginas de pedidos y pasarelas de pago | 16 | Calcular el total a pagar y mostrar la información de pago.  (María Márquez Sierra 30min) | 100% |
| 2.2.1 | Páginas de gestión | 9 | Gestión de ventas para el administrador(Juan Antonio Jiménez Del Villar 1h15min) | 50% |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Falta una parte esencial para el desarrollo del pago (añadir productos al carrito sin loguearse) | Esperar a que esté desarrollado. | Realizar un desarrollo base sobre el que trabajar una vez esté completada esa parte. |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| **9** | * Riesgo de vulnerabilidades de seguridad que podrían permitir el acceso no autorizado a datos de usuarios o pagos. | Riesgo delegado a Stripe. |
| **9** | * Riesgo de robo de datos de tarjetas de crédito si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. | Riesgo delegado a Stripe. |
| **9** | * Riesgo de caídas del sistema que podrían afectar las reservas y los pagos. | - |