| **No. de Solicitud** | 4 | **Fecha de Solicitud** | 3/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | SkillSetGo | **Código de Proyecto** | G1.06 |
| **Interesado** | Cliente | **Fecha Respuesta Esperada** | 24/11/2023 |

| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** |
| --- | --- |
| Realizar una vista personalizada de administración | Al cliente desaprueba el sistema de administración actual |

| **IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO** |
| --- |
| El alcance del proyecto no se ve afectado. |

| **IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| Aplicación | 24.11.2023 | 16 | 241,6€ |
| **TOTALES** | | 16h | 241,6€ |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 07.12.2023 |  |  |

| **IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO** | **RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA** |
| --- | --- |
| Alto, posibilidad de desaprobación de la aplicación por parte del cliente. | Gran número de horas de desarrollo con las que no se contaban |

| A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | 26.11.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Joaquín Restoy Barrero | **FIRMA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Equipo de dirección | **FECHA** | 26/11/2023 |
| **COMENTARIOS** | - | | |