| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 13/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** | Juan Antonio Jiménez Del Villar y Florian Charrot | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 00 | Formación | 100% |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 01 | Instalación de herramientas y configuración del sistema. | 100% |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 02 | Diseñar la arquitectura básica de la aplicación. | 100% |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 03 | Creación e implementación de roles. | 100% |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 04 | Aplicar medidas de seguridad (autenticación con nombre de usuario y contraseña) y  gestión de permisos para impedir el acceso no deseado a las bases de datos | 100% |
| 2.1.2 | Gestión de reserva de clases, pedidos, stock | 05 | Implementación de la estructura de clases. | 100% |
| 2.1.2 | Gestión de reserva de clases, pedidos, stock | 06 | Implementación de la estructura de pedidos y todo lo relacionado. | 0% |
| 2.1.2 | Gestión de reserva de clases, pedidos, stock | 07 | Búsqueda de clases por diferentes factores. | 0% |
| 2.2.1 | Páginas de gestión | 09 | Gestión de ventas para el administrador | 0% |
| 2.2.1 | Páginas de gestión | 10 | Creación de clases para el administrador | 0% |
| 2.2.1 | Páginas de gestión | 11 | Sistema de opiniones y reclamaciones  para estudiantes | 0% |
| 2.2.2 | Páginas de catálogo y carrito | 12 | Implementar funciones de búsqueda y filtros para facilitar la  exploración de clases | 0% |
| 2.2.2 | Páginas de catálogo y carrito | 13 | Desarrollar la página de inicio y el catálogo de las clases junto con su información. | 0% |
|  |  |  |  |  |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Problema de implementación a la hora de hacer migraciones y ejecutar la aplicación. La ruta de importación del formulario ‘ClaseForm’ no es la correcta. | Encontrar la ruta correcta de importación | Modificar la ruta de importación del modelo por la propuesta |
| Problema de implementación a la hora de hacer migraciones. Los atributos usuario y nombre con errores | Cambiar el modelo de datos de los atributos con errores. | Añadir la opción ‘default’ dentro del atributo. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problemas técnicos con la plataforma, como errores de codificación o incompatibilidades | Hasta ahora no han surgido dificultades, los pequeños problemas de código se han resuelto rápidamente y no han perjudicado significativamente el proceso de desarrollo. |
| 2 | Desviaciones significativas en el cronograma | Retraso de algunas actividades del Sprint-Backlog: 6, 9, 10, 12, 14. |
| 3 | Superación del presupuesto asignado | Se han añadido las actividades de formación, lo que ha provocado un aumento del presupuesto. |
| 4 | Falta de comunicación efectiva | La falta o el retraso en la comunicación dentro del equipo ha retrasado ciertas decisiones y pasos de desarrollo. |
| 5 | Limitación del personal clave del proyecto | Hasta ahora no han surgido dificultades con limitaciones del personal clave. |
| 6 | Falta de habilidades técnicas específicas | La falta de conocimientos ha ralentizado un poco el proceso de formación, las lagunas en el conocimiento de Django a veces retrasan el desarrollo. |
| 7 | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente | Hasta ahora no han surgido dificultades con cambios de los requisitos del cliente. |
| 8 | Ambigüedad en los requisitos del cliente | Hasta ahora no han surgido dificultades con ambigüedades en los requisitos. |
| 9 | Interrupciones en los servicios de terceros | Todavía no se están usando servicios de terceros. |
| 10 | Problemas de rendimiento | Las pequeñas cantidades de datos que se están probando actualmente en el sistema aún no han causado ningún problema de rendimiento. |