| **No. de Solicitud** | 1 | **Fecha de Solicitud** | 16/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | SkillSetGo | **Código de Proyecto** | G1.06 |
| **Interesado** | Patrocinador | **Fecha Respuesta Esperada** | 16/11/2023 |

| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** |
| --- | --- |
| Restructurar/modificar las actividades en el msProject para que estén por paquetes de trabajo, indicar los hitos y arreglar la sobreasignación de las tareas. | Problemas importantes a resolver |

| **IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO** |
| --- |
| Ninguno |

| **IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| MsProject | 18/11/2023 | 1,33 h | 38,80 € |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTALES** | |  | 38,80 € |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 07/12/2023 |  |  |

| **IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO** | **RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA** |
| --- | --- |
| Alto, produciría un coste demasiado alto y erróneo y una sobreasignación de las tareas lo que llevaría a tener un seguimiento erróneo | No procede |

| A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | 18/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Cristina García Hernández  Joaquín Restoy Barrero | **FIRMA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Equipo de dirección | **FECHA** | 16/11/2023 |
| **COMENTARIOS** |  | | |