| **No. de Solicitud** | 2 | **Fecha de Solicitud** | 16/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | SkillSetGo | **Código de Proyecto** | G1.06 |
| **Interesado** | Equipo directivo | **Fecha Respuesta Esperada** | 20/11/2023 |

| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** |
| --- | --- |
| Registro de la actividad de formación del equipo de desarrollo para el uso del framework Django. | Las horas de formación del equipo no quedaron registradas en un principio en la planificación, esto provoca un desajuste en los costos y las horas. |

| **IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO** |
| --- |
| No procede(creo no se si lo del tiempo que tarde influye en el alcance) |

| **IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| Cronograma | 20/11/2023 | 35 horas | 528.85€ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTALES** | | 35 horas | 528.85 |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 7/12/23 |  |  |

| **IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO** | **RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA** |
| --- | --- |
| Alto, falsa estimación de costes y horas. | Aumento del coste y las horas anteriores. |

| A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | <fecha> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Cristina García Hernández  Joaquín Restoy Barrero | **FIRMA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Equipo de dirección | **FECHA** | 16/11/2023 |
| **COMENTARIOS** |  | | |