| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 26/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** | Florian Charrot | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Gestión de reserva de clases, pedidos, stock | 06 | Implementación de la estructura de pedidos y todo lo relacionado. (2h16) | 80% |
| 3 | Seguimiento y cierre | **21** | Corrección de errores  (1h 15)  Cristina García Hernández | 35% |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo de vulnerabilidades de seguridad que podrían permitir el acceso no autorizado a datos de usuarios o pagos. | La aplicación no permite la obtención o modificación de datos de usuarios a personas sin las credenciales necesarias. |
| 1 | Riesgo de robo de datos de tarjetas de crédito si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. | No procede |
| 1 | Riesgo de caídas del sistema que podrían afectar las reservas y los pagos. | No procede |