| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** |  | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Páginas de catálogo y carrito | 14 | Desarrollar la página de inicio y el catálogo de las clases junto con su información.(1h03)  Joaquín Restoy Barrero | %40 |
| 2.1.1 | Gestión de usuarios, seguridad, permisos, accesibilidad | 03 | Creación e implementación de roles.  (1h 55)  Cristina García Hernández | 100% |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| No se actualizaban las tablas | Utilizar el comando makemigrations de una forma más específica añadiendo la app del módulo que no se actualizaba | Utilizar el comando de la forma más específica |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hay que garantizar la protección de los datos y evitar la pérdida de información. | Se garantiza la protección de información para personas que no tengan derechos a acceder a ciertos datos |