| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 22/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** | Juan Antonio Jiménez Del Villar | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Páginas de catálogo y carrito | 14 | Desarrollar la página de inicio y el catálogo de las clases junto con su información.(1h22)  Joaquín Restoy Barrero | 100% |
| 2.2.1 | Páginas de gestión | 12 | Sistema de opiniones y reclamaciones para estudiantes.(1h42)  Joaquín Restoy Barrero | 71% |
| 2.2.2 | Páginas de catálogo y carrito | 15 | Permitir a los usuarios agregar clases al carrito y visualizar un  resumen de las selecciones teniendo la capacidad de modificar y  eliminar las clases.(1h25)  Juan Antonio Jiménez Del Villar | 60% |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo de que el diseño no sea consistente en todos los navegadores, lo que puede llevar a una experiencia de usuario deficiente. | Se probó en otros navegadores y el diseño es consistente. |
| 1 | Riesgo de vulnerabilidades de seguridad si no se implementan adecuadamente las medidas de protección. | La aplicación no tiene vulnerabilidades relacionadas con obtención o modificación de datos para personas sin las credenciales adecuadas. |
| 1 | Riesgo de tiempos de carga lentos si los elementos del front-end no se optimizan correctamente. | Los tiempos de carga correspondientes a la aplicación desarrollada hasta el momento son adecuados. |