| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 24/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de seguimiento | **Elaborado por** | Cristina García Hernández | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2/2.2.2** | **Gestión de reserva de clases, pedidos, stock/**  **Páginas de catálogo y carrito** | **09/13** | Búsqueda por diferentes factores,Implementar funciones de búsqueda y filtros para facilitar la exploración de clases  (3h15min)  Cristina García Hernández | 100% |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo de vulnerabilidades de seguridad que podrían permitir el acceso no autorizado a datos de usuarios o pagos. | La aplicación no permite la obtención o modificación de datos de usuarios a personas sin las credenciales necesarias. |
| 1 | Riesgo de robo de datos de tarjetas de crédito si no se implementan medidas de seguridad adecuadas. | No procede |
| 1 | Riesgo de caídas del sistema que podrían afectar las reservas y los pagos. | No procede |
| 1 | Riesgo de que el diseño no sea consistente en todos los navegadores, lo que puede llevar a una experiencia de usuario deficiente. | Se probó en otros navegadores y el diseño es consistente. |
| 1 | Riesgo de vulnerabilidades de seguridad si no se implementan adecuadamente las medidas de protección. | La aplicación no tiene vulnerabilidades relacionadas con obtención o modificación de datos para personas sin las credenciales adecuadas. |
| 1 | Riesgo de tiempos de carga lentos si los elementos del front-end no se optimizan correctamente. | Los tiempos de carga correspondientes a la aplicación desarrollada hasta el momento son adecuados. |