| **Nombre del Proyecto** | SkillSetGo | **Código del Proyecto** | G1.06 | **Fecha de Elaboración** | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID** | **FECHA DE OCURRENCIA** | **CATEGORÍA** | **INCIDENTE / PROBLEMA** | **INVOLUCRADOS** | **IMPACTO** | **URGENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | 17/11/2023 | Integración | App not running after class models | Juan Antonio Jiménez Del Villar | Alto | Alta |
| **02** | 25/11/2023 | Integración | Changes in project structure disabling already implemented cart functionality | Florian Charrot | Alto | Alta |
| **03** | 26/11/2023 | Integración | La aplicación después de un merge de otra rama a develop dejo de funcionar por problemas con la db | Cristina García Hernández | Alto | Alta |
| **04** | 28/11/2023 | Integración | La aplicación después de un merge de otra rama a develop dejo de funcionar el registro de usuarios | Cristina García Hernández | Alto | Alta |

| **ID** | **PROPIETARIO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **FECHA DE SOLUCIÓN** | **ACCIONES TOMADAS** | **COMENTARIOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | Juan Antonio Jiménez Del Villar | 20/11/2023 | Corregida | 20/11/2023 | Corrección del código | - |
| **02** | Florian Charrot | 26/11/2023 | Corregida | 26/11/2023 | Adaptación de la estructura | - |
| **03** | Cristina García Hernández | 26/11/2023 | Corregida | 26/11/2023 | Borrado y actualizado de la db | - |
| **04** | Cristina García Hernández | 28/11/2023 | En proceso de corrección | - | - | - |